Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

# Projekt umowy Nr 2/ZO/S/2017

Umowa zawarta w dniu …….. .2017 roku w Płońsku pomiędzy:

| Zamawiający: |  | Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088095 |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zarejestrowane w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| reprezentowane przez: Dariusza Matuszewskiego – Prezesa Zarządu, |  | reprezentowane przez: ……………………………………………………… |
| zwane dalej „Zamawiającym” |  | zwane dalej „Wykonawcą” |
| Adres do doręczania faktur oraz korespondencji dla Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 numer telefonu: (23) 662-42-78 numer faksu: (23) 662-42-78 wew. 61 e-mail: pgk@pgk.plonsk.pl |  | Adres do korespondencji dla Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. numer telefonu: (…)………………………………... numer faksu: (…) …………………………………….. e-mail: …………………………………………………….. |
| NIP Zamawiającego: 567-000-41-26 |  | NIP Wykonawcy: ……………………………………… |
| REGON Zamawiającego: 130314574 |  | REGON Wykonawcy: ……………………………….. |
| Nr rachunku bankowego Zamawiającego: 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002 |  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ……………………………………………………… |
| Przedstawiciel do spraw związanych z umową ze strony Zamawiającego: Jerzy Śladowski numer telefonu: 608-630-493 e-mail: jerzy.sladowski@pgk.plonsk.pl |  | Przedstawiciel do spraw związanych z umową ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………… numer telefonu: ……………………………………. e-mail: .................................................................. |

§ 1. Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie utwardzenia placu o powierzchni 1500 m2 na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.

- W zakres robót wchodzi:

- Wykonanie robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych.

- Zebranie gruntu z powierzchni 1500 m2 w warstwie ~70 cm i zgromadzenie go na hałdzie w pobliżu placu przeznaczonego pod utwardzenie (lokalizację zaznaczono na mapie).

- Rozkucie ścian fundamentowych i płyty posadzki po byłym budynku chlorowni oraz górnej części komory rozdziału ścieków oczyszczonych- na łącznej powierzchni ~60m2 wraz z wywiezieniem gruzu na składowisko odpadów w Dalanówku.

- Wykonanie podsypki pisakowej w warstwie 20 cm na powierzchni 1500 m2 z zagęszczeniem  Is nie mniejsze niż 0,94.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie grubości 20 cm na pow. 1500 m2 z zagęszczeniem  Is min. 0,94.

- Obniżenie krawężnika przy drodze do poziomu asfaltu drogi ( 67,5 m).

- Montaż opornika betonowego 30 x 8 cm na ławie betonowej wokół utwardzanego placu

(2*22,20+67,50m = 112 m).

§ 2. Obowiązki zamawiającego i wykonawcy

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Realizację przedmiotu umowy zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i zawodowej,

- Zabezpieczenie istniejących instalacji przed uszkodzeniem w czasie prowadzonych robót,

- Prowadzenie robót bez powodowania zakłóceń w pracy oczyszczalni,

- Usuwanie w ramach gwarancji wad w terminie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Przekazanie placu prowadzonych robót,

- Udostępnienie wykonawcy wszelkich informacji pozwalających na sprawne wykonanie przedmiotu umowy,

- Zapewnienie dostępu do terenu, w którym będzie wykonywany przedmiot umowy,

- Nieodpłatne zapewnienie energii elektrycznej i innych mediów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 3. Wynagrodzenie

- Zapłata wynagrodzenia umownego będzie dokonywana w walucie polskiej (PLN).

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe wynikające z ofertowych, jednostkowych cen realizacji robót pomnożonych przez ich rzeczywiste ilości, stwierdzone przez komisje odbioru robót.

- Do powyższej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym, w tym: koszt materiałów, pracę sprzętu, wynagrodzenie pracowników, podatki, opłaty oraz pozostałe koszty wpływające na kształtowanie ceny.

§ 4. Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 3 nastąpi na podstawie faktury VAT.

- Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót.

- Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

§ 5. Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy

- Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót – od dnia podpisania umowy

- zakończenie robót – 20.12.2017 r.

- Termin realizacji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres przerw w realizacji zadania wynikających z okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Strony uzgadniają, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przekroczenie terminu zakończenia robót spowodowane przerwami w realizacji zadania wynikającymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Roboty będą realizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk, ul. Pułtuska 5.

§ 6. Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru o którym mowa w § 9.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji, zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady ukryte zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego.

§ 7. Podwykonawcy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca do faktury rozliczeniowej dołącza oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami Wykonawcy wobec podwykonawcy za wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy.

§ 8. Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązujące je formy odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 300,00 PLN brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000,00 PLN brutto.

- Kary, o których mowa w pkt 3 zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 000,00 PLN brutto,

b)	w przypadku zwłoki w opłaceniu faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9. Odbiór robót

- Po zakończeniu całości robót, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego, wyznaczy datę rozpoczęcia jej prac 
i powiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w pracach komisji.

- W pracach komisji wymagany jest udział przedstawiciela wykonawcy.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia prac komisji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi komisja i doręczy jeden egzemplarz Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Niestawienie się Wykonawcy do czynności odbioru nie wstrzymuje ich przeprowadzenia, a jednostronne ustalenia dokonane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do usunięcia tych wad.

§ 10. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z lub w procesie wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

__________________________					_________________________

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA