| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 10 do swz Nr 1/PN/S/KD/2018 |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

| Przedmiot postępowania | Remont i podział komory defosfatacji na komorę predenitryfikacji osadu recyrkulowanego oraz komorę defosfatacji oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk. |
| --- | --- |
| Zamawiający | Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 Regon: 130314574 NIP: 567-000-41-26 |
| Wykonawca | Nazwa: Adres: Województwo: Regon: NIP: |
| Cena ofertowa w PLN brutto za realizację całego zamówienia | Cyfrowo: | Słownie: |
| Cena ofertowa w PLN netto za realizację całego zamówienia | Cyfrowo: | Słownie: |
| Wartość podatku VAT | Cyfrowo: | Słownie: |
| Okres gwarancji | 36 miesięcy |
| Termin realizacji umowy | Od dnia podpisania umowy do 15.10.2018 roku |
| Termin związania ofertą | 30 dni |
| Rodzaj oferowanej technologii izolacji wewnętrznej komór/nazwa producenta |  |
| Rodzaj oferowanej technologii naprawy betonów w komorze/nazwa producenta |  |

Oświadczam, że

- Cena brutto podana jest w PLN i zawiera wszystkie koszty realizacji zamówienia określone szczegółowo w specyfikacji warunków zamówienia.

- Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu przygotowania oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

- Załączony do specyfikacji warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców*.

| L.p. | Część zamówienia (należy określić zakres prac, które zostaną wykonane przez podwykonawców) | Nazwa i adres podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

*-niewłaściwe wykreślić

W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia tabelki, oraz jeśli z treści innych dokumentów dołączonych do oferty nie będzie wynikało inaczej, zamawiający uzna, że wykonawca zamierza zrealizować zamówienie samodzielnie.

Nazwa (firma) podwykonawców na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zastrzegamy / nie zastrzegamy* w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

uzasadnienie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- Przed podpisaniem umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umownej brutto w postaci ………………………………

- Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie odzwierciedlał wszystkie etapy i elementy składające się na przedmiot zamówienia.

- Do oferty załączamy następujące dokumenty i oświadczenia:

- ……………………………………………………….

- ………………………………………………………..

- ……………………………………………………….

- ……………………………………………………….

- ………………………………………………………..

- ……………………………………………………….

- Osoby wyznaczone przez wykonawcę do kontaktów z zamawiającym

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

............................................................ tel. kont., fax., e-mail ..............................................................

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ......................................

Stanowisko .............................................

Telefon ....................................................

Zakres*

-	do reprezentowania w postępowaniu,

-	do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,

-	do zawarcia umowy.

*właściwe podkreślić.

Oferta została złożona na ................... kolejno ponumerowanych, zapisanych stronach.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

……………………………					……………………………….

(miejscowość, data)							(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 11 do swz Nr 1/PN/S/KD/2018 |
| --- | --- |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany (imię, nazwisko, stanowisko)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma, adres wykonawcy)

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że:

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

- Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

……………………………					……………………………….

(miejscowość, data)							(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| ……………………………………………………………………………. Pieczęć Wykonawcy | Załącznik nr 12 do swz Nr 1/PN/S/KD/2018 |
| --- | --- |

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH ZREALIZOWANYCH

W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT

| l.p. | Zamawiający (nazwa i adres, nr telefonu) | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji | Wartość zrealizowanych robót brutto -zł- | Podmiot, który zrealizował zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………………………					……………………………….

(miejscowość, data)							(pieczęć i podpis osób uprawnionych

do podejmowania zobowiązań)

| Projekt umowy | Załącznik nr 13 do swz Nr 1/PN/S/KD/2018 |
| --- | --- |

Umowa nr 1/PN/S/KD/2018

zawarta w dniu ……………….. roku w Płońsku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu			mgr inż. Dariusza Matuszewskiego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………….

………………………………………………….

reprezentowanym przez:

………………………………………………….

………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  remont i podział komory defosfatacji na komorę predenitryfikacji osadu recyrkulowanego oraz komorę defosfatacji w oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest remont i podział komory defosfatacji na komorę predenitryfikacji osadu recyrkulowanego oraz komorę defosfatacji w oczyszczalni ścieków w Poświętnem gm. Płońsk.

- Szczegółowy zakres prac opisany jest w załączniku nr 1 do swz, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy.

- W ramach wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do:

- zorganizowania i rozbiórki zaplecza budowy (w tym również elementów tymczasowych urządzenia placu budowy),

- oznakowania i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieupoważnionych,

- pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców,

- pokrycia kosztów zatrudnienia kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia,

- pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu umowy,

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- terminowego wykonania robót zgodnie ze szczegółowym Harmonogramem rzeczowo - finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków,

- zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, w tym poniesienia kosztów wywozu gruzu pochodzącego z robót rozbiórkowych oraz poniesienia kosztów wywozu i utylizacji wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy i likwidacji zaplecza budowy,

- uporządkowania terenu robót,

- przygotowania dokumentacji odbioru robót z dołączeniem niezbędnych dokumentów, w tym:

- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- dokumentów potwierdzających dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U 2017, poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2016, poz. 1570 ze zm.),

- przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

- powiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót.

§ 2

Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z wskazaniem punktu poboru wody i energii,

- zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie technologii oraz powołania inspektora nadzoru robót,

- uczestniczenia w odbiorach częściowych robót oraz odbiorze końcowym,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami niniejszej umowy,

- zapłaty umownego wynagrodzenia za wykonany należycie przedmiot umowy.

§ 3

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w STWiORB.

§ 4

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy lub terminie wskazanym przez Wykonawcę.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 15.10.2018 roku zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym robót stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt 2 w następujących przypadkach:

- zaistnienia siły wyższej,

- wystąpienia innych nieprzewidzianych opóźnień wynikłych z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia umownego będzie dokonywana w walucie polskiej (PLN).

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………….. złotych (słownie: ……………………………………………….złotych).Wynagrodzenie obejmuje 23% podatek VAT, w kwocie ……………………………… złotych.

- Ustala się, że formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w załącznikach do swz i umowy. Wynagrodzenie obejmuje koszty remontu, podziału komór oraz robociznę, materiały, sprzęt i inne koszty konieczne do realizacji umowy.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, wystąpienie niepomyślnych warunków atmosferycznych nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru robót.

- Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez przedstawiciela zamawiającego protokołem odbioru robót.

§ 6

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania Wykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca do faktury rozliczeniowej dołącza oświadczenie podwykonawcy o niezaleganiu z płatnościami Wykonawcy wobec podwykonawcy za wykonane roboty budowlane.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy.

§ 7

- Do reprezentowania Zamawiającego w zakresie realizacji umowy, Zamawiający wyznacza inż. Jerzego Śladowskiego, jako inspektora nadzoru robót.

- Inspektor nadzoru robót działa w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1332 ze zm).

- Wykonawca zatrudnia kierownika robót w osobie: ............................................................., nr uprawnień …………………….

§ 8

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto swojej oferty tj., …………….. PLN (słownie ………………………………………………………), w formie ……………………..

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany tj. od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie zakresu umowy. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

§ 9

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary, o których mowa w pkt l ppkt a), b), c) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz

Zamawiającego na podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej lub mogą być potrącone przez Zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub bieżących płatności.

- Kara, o której mowa w pkt 1 ppkt a) może być potrącona również z faktury końcowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

- Zamawiający dopuszcza odbiory częściowe robót.

- Częściowych odbiorów robót dokonuje inspektor nadzoru inż. Jerzy Śladowski.

- Z częściowych odbiorów robót sporządzone zostaną protokoły, które stanowić będą podstawę do częściowego fakturowania.

- Częściowe fakturowanie robót może być finansowane do wysokości 80% wartości umownej, określonej w § 5 ust. 2.

- Po zakończeniu całości robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego, wyznaczy datę rozpoczęcia jej prac i powiadomi o tym Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w pracach komisji.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia prac komisji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi komisja i doręczy jeden egzemplarz Wykonawcy 
w dniu zakończenia odbioru. Niestawienie się Wykonawcy do czynności odbioru nie wstrzymuje ich przeprowadzenia, a jednostronne ustalenia dokonane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego końcowego odbioru robót.

- Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

- Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 będzie wiążące przy przekazaniu informacji drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub elektroniczną z zachowaniem formy pisemnej.

- W przypadku nie zachowania terminu na usunięcie wad ustalonego w pkt 2, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą urnową.

- Jeżeli na poszczególne materiały udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 3 lata, okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.

§ 12

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia,

      - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 30 dni.

- Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku określonym w pkt 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§13

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo – finansowy oraz opis przedmiotu umowy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA