Projekt umowy, Załącznik nr 6 do swz nr 1/PN/S/P1K/2015

Umowa nr 1/PN/S/P1K/2015

zawarta w dniu ……………….. roku w Płońsku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.

09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4

reprezentowanym przez:

- Prezesa Zarządu			mgr inż. Dariusza Matuszewskiego

- Członka Zarządu		mgr inż. Wojciecha Ostapowskiego

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

………………………………………………….

………………………………………………….

reprezentowane przez:

- ……………………………………………

- ……………………………………………

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.

„Budowa kanału dopływowego do komory suchej przepompowni”

realizowaną w ramach projektu pn.

„Remont budynku pompowni ścieków obejmujący rozbiórkę części wysokiej oraz przebudowę i modernizację instalacji technologicznych pompowni P1 w Płońsku”

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest budowa kanału dopływowego do komory suchej przepompowni ścieków w Płońsku przy ul. Żołnierzy Wyklętych.

- Zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty budowlane, które będą realizowane w dwóch etapach:

W etapie pierwszym należy wykonać żelbetowe dwie komory i kanał doprowadzający ścieki do komory suchej wraz z wykonaniem otworu w ścianie komory i wprowadzeniem rury WIPRO Ø 800 mm do komory suchej.

Komorę K2 należy wykonać w całości. Komorę K1 należy wykonać tylko w zakresie części wylewanej, po czym należy zabezpieczyć otwór w płycie i zasypać pospółką do poziomu terenu.

W etapie drugim należy wykonać:

- Odkopanie i odkrycie zasypanej komory K1,

- Rozkucie kanału w komorze K1,

- Wykonanie kinety w komorze K1,

- Wykonanie kanalizacji Ø 250 mm z obetonowaniem,

- Wykonanie kinety i deklowanie odpływu w komorze Ki,

- Wykonanie komina z kręgów 1200 mm w komorze K1,

- Naprawę nawierzchni asfaltowej.

Ponadto należy wykonać inne roboty pozostające w związku z realizacją zamówienia opisane w dokumentacji projektowej, przedmiarze i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

3.	W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- zorganizowania i rozbiórki zaplecza budowy (w tym również elementów tymczasowych urządzenia placu budowy dla potrzeb Wykonawcy),

- oznakowania i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób nieupoważnionych,

- zabezpieczenia elementów zagospodarowania terenu, materiałów, istniejących instalacji i urządzeń przed uszkodzeniem w trakcie robót;

- pokrycia kosztów wszystkich mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- pokrycia kosztów zatrudnienia kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia,

- pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej przedmiotu zamówienia,

- wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,

- wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie BHP i PPOŻ oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- terminowego wykonania robót zgodnie ze szczegółowym Harmonogramem rzeczowo – finansowym opracowanym przez wykonawcę w oparciu o załącznik nr 5 do swz,

- wykonania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu ciągłości pracy przepompowni ścieków,

Uwaga: Dopuszczalne są jedynie kilkugodzinne zatrzymania pracy instalacji, które każdorazowo uzgadniane będą z Zamawiającym.

- prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót lub zapewnienia ciągłości pracy instalacji,

- zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie wykonywania robót, w tym poniesienia kosztów wywozu gruzu pochodzącego z robót rozbiórkowych oraz poniesienia kosztów wywozu i utylizacji wszelkich nieczystości powstałych w trakcie realizacji zamówienia i likwidacji placu budowy,

- opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej,

- uporządkowania terenu robót,

- przygotowania dokumentacji odbioru robót z dołączeniem niezbędnych dokumentów, w tym:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243 póz. 1623) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2010 roku Nr 114, póz. 760),

- wszelkie protokoły odbiorów technicznych, protokoły prób i badań,

- protokoły badań zagęszczenia gruntu,

- przejęcia pełnej odpowiedzialności za szkody i następstwa wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń losowych w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu zamówienia,

- powiadomienia na piśmie Zamawiającego o gotowości do odbioru robót.

§ 2

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający  zobowiązany jest do:

- Przekazania Wykonawcy placu budowy wraz z wskazaniem punktu poboru wody i energii,

- przekazania projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczenia w odbiorach częściowych robót oraz odbiorze końcowym,

- zapewnienia odbioru wykonanych robót z wyjątkiem tych, które zostały wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami niniejszej umowy,

- zapłaty umownego wynagrodzenia za wykonany należycie przedmiot umowy.

§ 3

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z własnych materiałów. Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz spełniać wymogi Zamawiającego zawarte w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

§ 4

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w dwóch etapach:

- Etap I w terminie od dnia podpisania umowy do 31.10.2015 roku

Uwaga: prace budowlane można będzie realizować po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę i powiadomieniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku o rozpoczęciu robót. Zamawiający wystąpił o pozwolenie na budowę i przewidywany termin uzyskania ostatecznej decyzji i powiadomienia nadzoru budowlanego nastąpi do 28 lipca 2015 roku. Jeżeli zamawiający uzyska decyzję w terminie wcześniejszym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie wykonawcę.

- Etap II w terminie do 30.09.2016 roku

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się termin podpisania przez strony umowy Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

- Strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt 4 w następujących przypadkach:

- zaistnienia siły wyższej,

- wystąpienia innych nieprzewidzianych opóźnień wynikłych z okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę.

§ 5

- Zapłata wynagrodzenia umownego będzie dokonywana w walucie polskiej (PLN).

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………….. złotych (słownie: ……………………………………………….złotych).Wynagrodzenie obejmuje 23% podatek VAT, w kwocie ……………………………… złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również wszystkie inne koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym usuwanie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wynagrodzenie obejmuje  wszystkie roboty opisane w dokumentacji przetargowej (robociznę, materiały, sprzęt i inne koszty konieczne do realizacji zamówienia) zgodnie z wymaganiami formalnymi i estetycznymi projektów, pozwoleniem na budowę, normami, w tym polskimi normami, przepisami prawa oraz szeroko rozumianą sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca przewidział wszystkie okoliczności wpływające na wynagrodzenie. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, wystąpienie niepomyślnych warunków atmosferycznych nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

  - Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu końcowego odbioru robót.

  - Faktury częściowe będą rozliczane na podstawie protokołów odbioru robót podpisanych przez inspektora nadzoru.

  - Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

  - Strony umowy dopuszczają zmianę wynagrodzenia określonego w pkt. 1 w następujących przypadkach:

- zmiany urzędowej stawki podatku od towarów i usług VAT,

- wprowadzenia przez władzę ustawodawczą nowych podatków.

§ 6

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania Wykonawcy.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana każdorazowo zgoda Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu na piśmie umowę z podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie. Jeżeli Zamawiający w ciągu 14 dni od jej przedstawienia nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń należy uważać, iż wyraził zgodę na jej zawarcie.

  - Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z opracowanym przez kierownika budowy planem BIOZ.

§ 7

1.	Zamawiający powołuje do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- branża budowlana: …………………………………………..

- branża instalacji sanitarnych :………………………………

- Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

- Zamawiający ustanowił Kierownika budowy w osobie:………………………………………..

- Wykonawca powołuje kierownika robót w osobie:

……………………………, nr uprawnień …………………….

§ 8

- Wykonawca wniósł przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie należytego

wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto swojej oferty tj., …………….. PLN

(słownie ………………………………………………………), w formie ……………………..

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go za należycie wykonany tj. od dnia podpisania ostatecznego protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie zakresu umowy. Pozostała kwota w wysokości 30% zostanie zwrócona w terminie 15 dni od daty zakończenia okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie ma na celu pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

§ 9

1.	Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

2.	Kary, o których mowa w pkt l ppkt a), b), c) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz

Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej lub mogą być potrącone przez zamawiającego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3.	Kara, o której mowa w pkt 1 ppkt a) może być potrącona również z faktury końcowej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

§ 10

- Po zakończeniu całości robót związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

- Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego, wyznaczy datę rozpoczęcia jej prac i powiadomi o tym wykonawcę, a wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w pracach komisji.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 30 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia prac komisji.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi komisja i doręczy jeden egzemplarz Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Niestawienie się Wykonawcy do czynności odbioru nie wstrzymuje ich przeprowadzenia, a jednostronne ustalenia dokonane przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych robót.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §8 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do usunięcia tych wad.

§ 11

  - Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy licząc od daty uzyskania decyzji ostatecznej pozwolenia na użytkowanie wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płońsku.

  - Wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć lub dostarczyć rzeczy wolne od wad, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

  - Zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 będzie wiążące przy przekazaniu informacji drogą telefoniczną potwierdzoną faksem lub elektroniczną z zachowaniem formy pisemnej.

  - Jeżeli wady nie można usunąć z powodu np. braku części/ podzespołów w terminie wyznaczonym w pkt 2, to na wniosek wykonawcy, zamawiający ustali termin usunięcia wady.

  - W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą urnową.

§ 12

    - Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

      - Wykonawca z przyczyn od siebie zależnych, nie podjął realizacji prac w terminie 15 dni od umownej daty ich rozpoczęcia,

      - Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację prac przez okres dłuższy niż 30 dni.

  - Zamawiający może także, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  - W przypadku określonym w pkt 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§13

    - W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

    - Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Integralną częścią umowy jest harmonogram rzeczowo - finansowy robót, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA