- Projekt umowy, załącznik nr 4 a do zaproszenia nr 11/ZO/S/DM/2015

- UMOWA Nr 11/ZO/S/DM/2015 Zadanie A

zawarta w dniu ……………… 2015 roku w Płońsku pomiędzy:

| Zamawiający: |  | Wykonawca: |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. z siedzibą w Płońsku, ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088095 |  | …………………………………………………..……………………………………………………… …………………………………………………… zarejestrowane w ……….. prowadzonym przez …………… z siedzibą w …….., Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………… lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej z dnia…. wydany przez ….. |
| reprezentowane przez: Dariusza Matuszewskiego – Prezesa Zarządu, Wojciecha Ostapowskiego – Członka Zarządu |  | reprezentowane przez: …………………………………….. …………………………………….. |
| zwane dalej „Zamawiającym” |  | zwane dalej „Wykonawcą” |
| Adres do doręczania faktur oraz korespondencji dla Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4 numer telefonu: (23) 662-42-78 numer faksu: (23) 662-42-78 wew. 61 e-mail: pgk@pgk.plonsk.pl |  | Adres do korespondencji dla Wykonawcy: …………………………………………………..……………………………………………………… …………………………………………………… (nazwa i adres) numer telefonu: ……………. numer faksu: ………………. e-mail: ……………………… |
| NIP Zamawiającego: 567-000-41-26 |  | NIP Wykonawcy: …………. |
| REGON Zamawiającego: 130314574 |  | REGON Wykonawcy: ………. |
| Nr rachunku bankowego Zamawiającego: 26 8230 0007 0201 4386 2000 0002 |  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ……………….. |
| Przedstawiciel do spraw związanych z umową ze strony Zamawiającego: Jerzy Śladowski numer telefonu: 608-630-493 e-mail: jerzy.sladowski@pgk.plonsk.pl |  | Przedstawiciel do spraw związanych z umową ze strony Wykonawcy: ……………………… numer telefonu: ………….. e-mail: ............................... |

§ 1. Przedmiot i zakres umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż instalacji na przepompowni ścieków przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.

- Zakres przedmiotu umowy:

1)	Wykonanie i montaż przewodu tłocznego DN 400 mm.

2)	Wykonanie i montaż przewodów DN 250 mm łączących pompy zatapialne z przewodem tłocznym DN 400 mm.

3)	Wykonanie połączenia przewodów tłocznych ze stopami pomp zatapialnych.

4)	Wykonanie i montaż przewodów płuczących DN 100 mm i DN 80 mm.

5)	Montaż zasuw nożowych międzykołnierzowych z napędem ręcznym DN 250 mm PN10 - 3 szt.

6)	Montaż zasuwy nożowej międzykołnierzowej z napędem elektrycznym „AUMA” Dn 150 mm PN10 – 1 szt.

7)	Montaż zaworów zwrotnych kulowych (z wyczystką) DN 250 PN10 – 3 szt.

8)	Wykonanie i montaż prowadnic do pomp zatapialnych wraz z kompletem wsporników - 3 kpl.

9)	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej pod kolektor tłoczny DN 400 mm.

3.	Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

§ 2. Wartość umowy

- Wynagrodzenie umowne za wykonanie określonego w § 1 przedmiotu umowy wynosi

……………………. zł netto (słownie: …………………………………………………).

2.	Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT zgodny ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.

§ 3. Termin i miejsce realizacji przedmiotu umowy

- Terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót – od dnia podpisania umowy.

- zakończenie robót – 30.11.2015 r.

- Strony uzgadniają, że Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za przekroczenie terminu zakończenia robót spowodowane przerwami w realizacji zadania wynikającymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Termin realizacji ulega automatycznemu przedłużeniu o okres przerw w realizacji zadania wynikających z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Miejscem wykonywania prac montażowych jest obiekt przepompowni ścieków P-1 przy ul. Żołnierzy Wyklętych w Płońsku.

§ 4. Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 2 nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót na podstawie faktury VAT.

- Strony dopuszczają płatności częściowe realizowane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

- Płatności wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonane przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i wysyłania pocztą faktur VAT bez potwierdzenia ich odbioru przez Zamawiającego

NIP Zamawiającego – 567-000-41-26

NIP Wykonawcy – ………………….

§ 5. Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonanie przedmiotu umowy,

z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

- Okres gwarancji na prace wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego o którym mowa w § 9.

- Gwarancja obejmuje wady związane z niewłaściwym pod względem technicznym wykonaniem przedmiotu umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Gwarancja nie obejmuje:

  - uszkodzeń mechanicznych spowodowanych działaniem, bądź zaniechaniem działania przez użytkownika,

  - uszkodzeń wynikających z samowolnych napraw dokonywanych w okresie gwarancyjnym przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione do tego osoby,

  - uszkodzeń wynikających z przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych bez uzgodnienia z Wykonawcą.

§ 6. Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązujące je formy odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a)	za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za każdy dzień zwłoki,

b)	za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary, o których mowa w pkt l ppkt a), b), c) zostaną uiszczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie wystawionej przez zamawiającego noty księgowej.

- Kara, o której mowa w pkt 1 ppkt a) może być potrącona również z faktury końcowej.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)	w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

7.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Realizację przedmiotu umowy zgodnie z najnowszym stanem wiedzy technicznej i zawodowej,

- Usuwania w ramach gwarancji usterek w terminie do 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zamawiający przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

- Udostępnienie pełnej posiadanej dokumentacji,

- Udostępnienie wykonawcy wszelkich informacji pozwalających na sprawne wykonanie przedmiotu umowy,

- Zapewnienie dostępu do obiektu, w którym będzie wykonywany przedmiot umowy,

- Nieodpłatne zapewnienie energii elektrycznej i innych mediów koniecznych do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

§ 8. Przedstawiciele stron

- Zamawiający do współpracy z Wykonawcą wyznacza inspektora nadzoru inż. Jerzego Śladowskiego i upoważnia go do działania w swoim imieniu w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Osoba ustanowiona do współpracy z Wykonawcą upoważniona jest w szczególności do dokonywania odbiorów technicznych, uzgadniania wykonawstwa robót dodatkowych i zamiennych, udzielania wszelkich, niezbędnych informacji.

- Wykonawca powołuje kierownika robót, odpowiedzialnego za realizację przedmiotu umowy w osobie ……………………………… tel. ………………………

- Kierownik robót jest upoważniony do reprezentowania Wykonawcy podczas odbiorów technicznych, oraz w innych sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy.

- Kierownik robót odpowiada na budowie za przestrzeganie przepisów BHP i p. poż w zakresie przedmiotu umowy i w stosunku do pracowników Wykonawcy.

§ 9. Odbiory robót

- Strony dopuszczają częściowe odbiory robót.

- Odbiory wykonanych poszczególnych elementów mogą odbywać się sukcesywnie przed zakończeniem wszystkich robót objętych umową.

- Z odbiorów częściowych sporządzone zostaną protokoły, stanowiące podstawę do częściowego fakturowania.

- Ostateczny odbiór robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania całości robót.

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę pismem do Zamawiającego.

- Odbiór ostateczny robót nastąpi w ciągu 7 dni, licząc od dnia potwierdzenia przez kierownika budowy zakończenia robót.

- Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności kierownika budowy, przedstawiciela Wykonawcy i inspektora nadzoru.

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na postawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót określonych w umowie.

- Odbiór końcowy zostanie potwierdzony pisemnym protokołem odbioru końcowego podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

b) wyznaczenie realnego terminu usunięcia wad,

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują uprawnienia przewidziane w art. 637 § 2 k.c.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad, o których mowa wyżej w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

W takiej sytuacji Wykonawca może żądać wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych robót jako wadliwych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 10. Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu zatwierdzonego podpisem przez obie strony.

- Wszystkie spory i rozbieżności, które mogą powstać pomiędzy stronami w związku z lub w procesie wypełniania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, będą rozwiązywane w drodze negocjacji.

- W przypadku, jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wszelkie spory oraz roszczenia będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

__________________________						_________________________

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA